Flora Elegante

Implementación

Tabla de contenido

1. Objetivo de la implantación	3

2. Arquitectura destino	3

3. Plan de instalación	3

3.1 Paso 1 — Verificación de prerrequisitos	3

3.2 Paso 2 — Instalación de la base de datos	3

3.3 Paso 3 — Copia de archivos	4

3.4 Paso 4 — Configuración	4

3.5 Paso 5 — Pruebas de humo en producción local	4

4. Migración de datos y usuarios	4

4.1 Estrategia	4

4.2 Verificación post-migración	5

5. Pruebas de aceptación con el negocio (UAT)	5

6. Capacitación	6

7. Plan de respaldo y recuperación	6

7.1 Respaldo	6

7.2 Recuperación y rollback	6

8. Soporte y mantenimiento	7

9. Cierre de la implementación y entregables	7

10. Roadmap de próximas versiones	7

# 1. Objetivo de la implantación

Este documento define el plan de implementación del sistema Flora Elegante: preparación del servidor, instalación de la base de datos, despliegue de los archivos, configuración, migración de datos y usuarios, validación con el negocio (pruebas de aceptación), capacitación, respaldo, plan de rollback, soporte y mantenimiento. El objetivo es llevar el sistema a producción local (XAMPP) y dejar lista la operación diaria de la florería: catálogo, ventas, chatbot, reporte mensual y CRM.

# 2. Arquitectura destino

La implantación se realiza sobre el mismo stack desarrollado: Apache + PHP 8 + MySQL/MariaDB (XAMPP) en un servidor Windows. No se requieren servicios externos: las librerías (Tailwind, Font Awesome, fuentes) están versionadas en la carpeta vendor/, de modo que el sitio funciona incluso sin conexión a internet.

| Componente | Especificación mínima | Ubicación esperada |
| --- | --- | --- |
| Sistema operativo | Windows 10/11 o Windows Server | — |
| Servidor web | Apache 2.4 (XAMPP) | C:\xampp\htdocs\flora-elegante\ |
| Intérprete | PHP 8.x con PDO y extensión pdo_mysql | Verificado en phpinfo() |
| Base de datos | MySQL/MariaDB (XAMPP) | flora_elegante (utf8mb4_unicode_ci) |
| Navegadores | Chrome, Edge o Firefox actuales | Equipos de la florería |

# 3. Plan de instalación

## 3.1 Paso 1 — Verificación de prerrequisitos

- Verificar que Apache y MySQL están iniciados en el panel de XAMPP (puertos 80 y 3306, sin conflictos).

- Verificar PHP 8 y extensión PDO MySQL con php -v y una página .

- Confirmar carpeta htdocs escribible por el usuario del sistema.

## 3.2 Paso 2 — Instalación de la base de datos

- Crear la base flora_elegante con cotejamiento utf8mb4_unicode_ci (phpMyAdmin o consola MySQL).

- Importar sql/flora_elegante_mysql.sql: crea las 8 tablas, índices, restricciones y los datos semilla.

- Verificar en phpMyAdmin: número de tablas = 8, productos = 6, categorías = 6 e interacciones = 15.

## 3.3 Paso 3 — Copia de archivos

Copiar la carpeta del proyecto (index.html, login.html, cliente.html, admin.html, css/, js/, api/, sql/, img/, vendor/, diagrams/) a C:\xampp\htdocs\flora-elegante\. Mantener la estructura interna intacta: las rutas relativas y la resolución dinámica de api/index.php dependen de ella.

## 3.4 Paso 4 — Configuración

- Revisar api/config.php: ajustar DB_USER/DB_PASS si el destino usa credenciales distintas de root.

- Revisar direcciones base: el frontend resuelve la API desde document.baseURI, por lo que basta que la URL pública sea http://localhost/flora-elegante/.

- Revisar el aviso de privacidad con los datos de la florería (responsable, fines, mecanismo de derechos ARCO, contacto).

## 3.5 Paso 5 — Pruebas de humo en producción local

- Abrir http://localhost/flora-elegante/index.html y verificar catálogo, moneda/idioma y chatbot.

- Verificar el bootstrap automático: al hacer login primero (o llamar a auth), se crean roles, cuentas demo y pedidos de ejemplo.

- Verificación de cuentas demo: admin@floraelegante.mx / Admin2025* (panel completo) y cliente@demo.mx / Cliente123* (perfil, historial, reporte).

- Generar un pedido de prueba y verificar descuento de inventario en phpMyAdmin.

- Generar una interacción (calificación y sugerencia) y verificar que el reporte del mes la refleja.

Recomendación de higiene: tras la verificación en producción, restablecer/deshabilitar las cuentas demo y limpiar los datos de ejemplo si se desea iniciar operación limpia (ver 4. Migración).

# 4. Migración de datos y usuarios

## 4.1 Estrategia

| Origen | Destino | Tipo | Procedimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Catálogo físico (papel) | categoria, producto | Manual | Carga por panel admin (CRUD) o script de inserción validado; precio en COP. |
| Clientes existentes | usuario, cliente_perfil | Manual con consentimiento | Reclasificación previa; el cliente confirma su información al primer ingreso (perfil); se respeta el aviso de privacidad. |
| Pedidos en curso | pedido, pedido_detalle | Manual | Carga de pedidos "Confirmado"/"En camino" con estado real; stock ya descontado. |
| Datos demo | interaccion, pedidos demo | Limpieza | DELETE de interacciones/pedidos demo y desactivación de cuentas demo si se inicia operación real. |

## 4.2 Verificación post-migración

- Ejecutar el reporte mensual del mes en curso: debe reflejar la operación real (bloques a, b y c).

- Comparar el inventario en el sistema contra el conteo físico con el umbral de reposición (≤ 5) visible en el dashboard.

- Verificar que el CRM no exponga datos sensibles y que el botón de semiprivados funcione.

- Enviar mensajes de prueba al chatbot con términos comerciales reales de la florería y ajustar Data.botResponses si se detectan vacíos de conocimiento.

# 5. Pruebas de aceptación con el negocio (UAT)

La aceptación la realiza el dueño/administrador de la florería sobre los entregables críticos derivados de los requisitos de la empresa:

| # | Criterio de aceptación del negocio | Evidencia | Firma (delegado) |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | El catálogo muestra los arreglos con precios en pesos correctos y permite comprar como cliente registrado. | Pedido de ejemplo confirmado y visible en historial. | ______ |
| UAT-02 | El chatbot atiende preguntas de catálogo, precios, entregas y ocasiones, y permite agregar al carrito. | Sesión grabada de chat de prueba. | ______ |
| UAT-03 | El reporte mensual entrega (a) cantidad de personas atendidas, (b) calificación de los clientes, (c) sugerencias y recomendaciones a la administración. | Reporte del mes con los tres bloques e impresión del mismo. | ______ |
| UAT-04 | El panel permite gestionar productos, pedidos e inventario sin contactar al desarrollador. | CRUD de producto y cambio de estado demostrados. | ______ |
| UAT-05 | Solo el administrador ve el CRM, y los datos sensibles de los clientes nunca aparecen. | Revisión de la red y de la tabla con el candado "Protegido". | ______ |
| UAT-06 | El aviso de privacidad explica el manejo de datos y el registro exige consentimiento. | Checkbox obligatorio verificado. | ______ |

# 6. Capacitación

| Rol | Contenido | Duración |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Panel completo: dashboard e inventario, alta/edición de productos, gestión de estados de pedidos, interpretación del reporte mensual (3 bloques), CRM y protección de datos, cambio de idioma/moneda. | 2 sesiones de 1 h |
| Personal de atención | Uso del chatbot para atención, registro de clientes (consentimiento), interpretación de calificaciones y sugerencias, manejo del aviso de privacidad. | 1 sesión de 1 h |
| Administrador técnico | Respaldo/restauración de la BD, actualización de Data.botResponses, config.php y solución de incidencias básicas. | 1 sesión de 1,5 h |

Material de apoyo: la documentación generada (Requerimientos, Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación) queda en la carpeta documentacion/ del proyecto para consulta permanente.

# 7. Plan de respaldo y recuperación

## 7.1 Respaldo

- Base de datos: exportación semanal completa de flora_elegante (phpMyAdmin, formato SQL con DROP TABLE + CREATE + INSERT), copiada a un dispositivo externo o servicio seguro.

- Archivos: copia del proyecto (htdocs\flora-elegante) mensual o tras cada cambio relevante.

- Rotación: conservar al menos 4 respaldos semanales y 3 mensuales.

## 7.2 Recuperación y rollback

| Escenario | Procedimiento |
| --- | --- |
| Corrupción de la BD | Restaurar el respaldo más reciente; volver a verificar cuentas y stock. |
| Actualización fallida del sitio | Revertir htdocs a la copia previa (rollback por carpeta); el esquema SQL es compatible hacia atrás. |
| Pérdida de accesos demo | Eliminar filas demo y re-ejecutar el bootstrap (crea las cuentas con password_hash). |
| Desastre completo del equipo | Instalar XAMPP, restaurar archivos y BD desde respaldo; repetir pasos 3.2 a 3.5. |

# 8. Soporte y mantenimiento

| Actividad | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Verificación diaria del cierre de ventas y reporte del día | Diaria | Administrador de la florería |
| Respaldo de base de datos | Semanal | Administrador técnico |
| Revisión de inventario y umbral de reposición | Semanal | Administrador |
| Revisión de sugerencias acumuladas del chatbot | Mensual con el reporte | Administrador |
| Actualización de la base de conocimientos del chatbot | Tras detectar vacíos o nuevas promociones | Administrador técnico |
| Aplicación de correcciones de defectos menores (DF-01..DF-05) | En la primera iteración de mantenimiento | Desarrollador |
| Rotación y copia externa de respaldos | Mensual | Administrador técnico |

# 9. Cierre de la implementación y entregables

Al finalizar la implementación se entregan: el sistema desplegado y operativo en http://localhost/flora-elegante/, la base de datos migrada y verificada, las cuentas de operación documentadas, el plan de respaldo activo, los formatos UAT firmados y la documentación completa del proyecto en documentacion/. El proceso formal se cierra con la firma de la aceptación, quedando el sistema en estado de producción local con el soporte descrito en la sección 8.

# 10. Roadmap de próximas versiones

| Prioridad | Mejora | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| Alta | Pasarela de pagos en línea y facturación | Venta 24/7 y cumplimiento fiscal. |
| Alta | Migración a PostgreSQL y punto único de configuración por variables de entorno | Preparación para plataformas en la nube y despliegues gestionados. |
| Media | Rastreo de pedidos y notificaciones por correo/WhatsApp del estado | Transparencia al cliente (mejora en sugerencias tipo "rastreo"). |
| Media | Automatización de pruebas de regresión (unitarias para chatbot y reporte) | Calidad sostenible en cada evolución. |
| Media | Uso de HTTPS (certificado local/Let's Encrypt) y endurecimiento de credenciales de BD | Cumplimiento de LFPDPPP y seguridad en tránsito. |
| Baja | Reportes descargables (PDF) y suscripciones/recurrentes de flores | Información exportable y nuevas líneas de ingreso. |
| Baja | Modo oscuro y accesibilidad avanzada (WCAG 2.1 AA) | Experiencia ampliada. |